发改工作

一、全年主要经济指标预期目标完成情况

全年实现：生产总值307.43亿元，增长14.8%，工业总产值760.36亿元，增长24.2%，固定资产投资146.4亿，增长10%，区级财政收入16.19亿元，增长25.2%。

二、“十一五”期间经济社会发展情况

“十一五”期间，该区立足港口优势、对台优势、工业发展优势、岛内外一体化建设先发优势，积极应对复杂多变的外部环境，主动融入海峡西岸经济区建设，持续推进新港区、新工业区、新城区建设，全力以赴保增长、促投资、调结构、促进了经济社会全面、健康、稳定发展。

三、全面启动海沧第十二个五年规划编制工作

“十二五”规划是国务院支持福建加快海西建设的第一个五年规划，是厦门经济特区扩大到全市、加快岛内外一体化建设的第一个五年规划，也是ECFA签定后的第一个五年规划，科学制定并实施好“十二五”规划，对实现全面建设小康社会宏伟目标具有重要意义。已制定印发《海沧区“十二五”规划编制工作方案》，确定1个总体规划，环境保护、科技发展、旅游业发展、城乡一体化进程4个专项规划，产业结构调整研究、壮大港口经济发展对策研究、海沧新城可持续发展研究、新医药产业发展思路研究、税源结构优化研究、劳动就业问题研究6个重大前期调研课题等编制任务，明确工作时限，落实工作经费，征集“十二五”重大建设项目，开展规划编制和课题调研具体工作。目前，各个专项规划编制和重大前期课题研究全面铺开，形成文本初稿。“十二五”规划主要经济指标、基本思路和目标要求已基本明确，并已形成总体规划纲要框架。

四、全力以赴抓好项目建设，增强发展后劲

1、抓项目的生成。紧紧围绕全区开发建设目标任务，认真安排落实2010年的固定资产投资建设项目特别是重点建设项目，项目安排紧紧围绕我区的“三新”建设服务。一是调查提出一批关系到海沧未来发展的基础设施配套项目、工业项目和社会事业项目作为区重点建设项目，编制全区2010年度重点项目年度计划，全年全区共安排重点建设项目44项，年度计划投资90.4亿元，其中市级重点项目24项。二是编制全区固定资产投资计划和财政性基建投资计划，全年下达全社会主要建设项目139项，总投资111.3亿元。加强项目分析和资金调度，充分发挥财政性基建投资计划的引领作用。

围绕新港区建设，主要是加快完善物流企业用地配套、港口基础设施配套建设，推进海沧保税港区二期、14-19#泊位，配合泰地集团项目引进，协助办理11#泊位核准及相关用地配套建设。继续完善集疏运通道建设，全力推进厦深铁路、厦成高速公路等重要对外通道和前场铁路大型物流园项目，加快芦澳路等一批港区连接线建设。围绕新工业区建设，认真做好水、电、路等工业区的基础设施配套建设的项目安排，积极推进金桥生产中心、厦顺铝箔、阳光恩耐照明等一批在建重点项目建设。围绕新城区建设，加快海沧大桥西引道、翁角路、迎宾大道改造等城市道路建设，加快海沧体育中心一期、大屏山公园、生活区钟山社区和石塘社区的整体改造，加快新城区配套的教育、公共医疗、民政等事业建设，继续新城区的道路绿化、城市公园、污水处理等环境建设，优化居住环境。

2、抓项目的审批。一是严把政策关，提高办事效率，加强优质服务，尽力为项目单位提供方便。年内共审批（核准、备案）项目198个，各类复函40个。在项目审批（核准、备案）过程中，严格按照国家、省、市等有关法律法规，严肃把握好审批权限，严格控制投资标准、规模，努力提高办事效率，积极强化对项目申报单位的指导服务。继续加大对工作人员的业务技能培训，加强与市工程咨询中心的合作，依托其专业力量，严格审核重大投资项目，把好项目成本关。项目审批后，严格规范项目建设管理，一定程度上遏制了区财政投资项目原有的任意超立项投资、超立项规模等不良现象。

二是开展历史项目清理和土地报批清理工作。指导推进项目资料清理，进行审核把关，分批次向区政府汇报我部门清理成果。完成项目清理初审47个，确定调概项目13个，已完成调概手续5个。与规划、土地、公用公司等单位配合，办结第一批急需办理供地手续的水厂二期、T项目景观绿化项目红线，第二批需办理手续的项目正在结合道路绿化美化工程进行办理。

3、抓项目的推进。狠抓重点建设项目跟踪和协调服务，不断完善项目推进机制，着力保障项目的推进实施。为确保计划有效实施，安排专人跟踪协调，重点建设项目按月编制进展情况，加强对重点项目及开竣工项目的进度跟踪、分析，实时跟踪协调解决项目推进存在的问题，针对重点项目落后序时进度较多的现状，逐个项目比对，认真分析落后的原因，会同有关部门走访每个重点项目现场，力促项目早日开工建设，早日竣工投产。区重点建设项目累计完成投资95.58亿元，完成年度计划的113.42%。

工业项目方面，厦顺高精铝板带、厦顺高精PS板完成主要投资量、金桥生产线技改正式投产、正新海燕子午线轮胎二期、建颖科技超额完成投资、阳光恩耐照明等项目正在推进；基础设施方面，海沧保税港区二期（西集中查验区工程）完成主要投资量，海沧港区14-17＃泊位、18-19＃泊位超额完成投资，翁角路改造、海沧大桥西引道立交工程、厦成高速、厦深铁路抓紧推进，迎宾大道改造基本完成；新城建设方面，海沧体育中心一期加紧推进，海沧湾公园一期等一批项目完成主要投资量。

力促H2009G03地块和成品油交易市场、大屏山公园、新阳纸业、瑞尔特卫浴、日月谷（二期）、新阳西区主排洪渠（文鼎路段、天竺路段）、海新路市政管道工程、过芸山庄三组团、贞岱村旧村改造等一批项目开工建设，加强招拍挂地块前期配套，力推马青北汽车4S店规划地块、港区物流规划地块、新阳东孚工业出让等地块加快完成“六通一平”配套。

4、抓项目的前期策划储备。做好前期经费的使用及管理，为前期项目的培育生成工作做好资金保证。下达了2010年区级前期经费计划，共安排28项计划，其中11项急需实施的前期项目列入第一批计划，近日下达了第二批计划，共安排17项计划。前期经费补助范围涉及规划编制、软课题研究及项目前期工作开展等方面。针对项目前期工作进展不顺的难题，专门对2010年预备项目进行了全方位的清查摸底，并通报预备项目完成情况，督促代建单位提高认识，加大前期工作力度，为明年的财政性基建项目安排打下基础。

5、抓项目的争取和资金扶持。积极向上争取项目和资金。一是努力指导扶持海峡（厦门）生物医药产业基地建设并给予产业扶持资金，力争将其打造成国家级的生物医药产研基地，形成产业集聚，对接台湾产业转移，吸引台湾生物医药企业入驻，同时加快中医药博物馆建设，打造中医药文化的展示区、中医药教育的示范园区以及中医药论坛开展基地，扩大闽台交流与合作；二是加大岛内外一体化建设岛外基础设施投入，构筑厦门半小时经济圈，加快推进实施第二西通道、海沧轻轨交通（并延伸至东孚）、新阳隧道、马銮湾海底隧道等重大交通干道工程；三是支持推进马銮湾开发，在规划和用地报批方面给予大力指导和特殊支持，在省市重大项目布局方面，重点考虑一农片区和海沧南部片区，两片区存在大片建设用地，可以尽快产生效益。

6、抓企业改制上市工作。制定了争取实现每两年有一家企业上市的工作目标，经过调查指导，华顺民生、冠宇科技2家企业在上半年被列入了省级上市后备企业，使该区省级上市后备企业达到4家，钢宇被列入市级上市后备企业。一月份在对辖区内企业初步筛选的情况下向50家企业下发了申报上市后备企业的通知，根据企业反馈将瑞尔特卫浴工业有限公司、华洋鑫电子科技有限公司、吉宏印刷有限公司等纳入了区级储备库。继续加强与企业沟通互动、加大宣传工作，年内重点走访了厦船重工、华顺民生、海澳集团等企业，积极宣传改制上市鼓励政策。

7、抓“6.18”项目成果交易会。全年共有50个项目成果成功对接，征集5项技术需求，邀请10名国内外专家和19家企业赴榕参会，筛选6家企业优秀产品参展。对接项目中电子信息、光电、医疗器械、新材料等具有较高科技含量的高新技术产业项目比重超过70%。邀请江南大学、中国海洋大学、社科院中国循环经济与环境评估预测研究中心等高校、科研院所的10位专家参会，并邀请到中国海洋大学高从堦院士参会与企业合作对接。6家企业参展的分体式激光采血仪、BFM膜分离系统、节油型汽油机油、超节能汽车用安全玻璃、钨业新能源材料系列、旋转式内燃机等产品均具有高科技含量，符合国家循环经济、节能减排政策。举办了“食品加工与水处理技术”项目专场对接会，邀请海洋三所、江南大学、集美大学、厦门理工学院等高校的专家介绍最新科研成果，江南大学“乳清蛋白为基质的脂肪替代品的制备方法”和厦门理工学院“低压海水淡化工艺及产业化”两项技术与该区企业现场签署合作协议。

五、深入调查，进一步做好重大课题研究

1、做好港口物流的相关规划研究。为更好地推进海沧保税港区建设，该区委托厦门市经济研究所编制《海沧保税港区运营管理机制研究》，课题借鉴境内外自由贸易区、保税港区的成功经验，结合海沧保税港区的实际情况，提出海沧保税港区的营运管理机制，为政府出台促进海沧保税港区发展的政策，提供参考。

2、促进产业结构调整升级。坚持科学发展和可持续发展，充分发挥海沧港口、对台、工业发展优势，以港口为核心，以工业区、新城为支撑，调整布局、优化结构、提升层次，走新型工业化、城市化发展道路。在促进工业转型升级的同时，提速做大服务业，推动服务业对制造业的渗透，提高第三产业在全区经济结构中的比重，逐步构建海峡西岸经济区具有国际竞争力的港口服务型现代产业体系。将海沧建设成为海西重要航运物流中心、重要的先进制造业基地、对台交流合作的先行区以及工业化和城市化的示范区。同时，正在进行南部地区规划调整方案，结全片区的情况，提出土地利用建议，合理确定该片区未来发展方向；正在进行生物医药园规划咨询及控制性详细规划，深入分析研究，提出存在问题，评价建设条件，提出规划分期建设的意见和建设策略、实施建议。

3、加快推进新城区建设。加快新城区建设步伐，重点做好海沧CBD控规及城市设计、地下空间利用规划、交通组织规划，研究规划区内功能结构、土地使用性质、用地的容量控制指标。依托商务区建设进行石油交易市场配套项目研究策划，主要对海沧石油交易现货中心外部的产业配套区、生活配套区和商贸配套区的发展对策进行研究并策划生成一批配套项目。

六、扎实做好国有土地储备、管理工作

1、认真做好土地报批工作。根据市国土局下达的土地利用计划草案，共完成农转用项目16个项目上报省国土厅，用地面积159.14公顷；共完成土地收储项目15个，收储面积164.85公顷。正在办理收储项目6个，面积23.49公顷。

2、认真做好土地招拍挂工作。一是根据区政府年度土地出让计划及工作安排，积极开展经营性和工业出让项目招拍挂前期工作和配套工程的实施。列入年度经营性招拍挂计划的地块共有三宗，总面积15.55公顷，已成功出让二宗，总面积13.21公顷，总成交价12.96亿，未出让地块由于征地拆迁问题暂缓。工业用地已成功出让六宗，具体项目为高利宝、高丽宝二期、仁荣机械、皇家宝贝、嘉荣盛、嘉环聚乙烯纤维，总面积19.4公顷，总成交价0.9314亿元。2010年共实现土地出让金13.8914亿元。

二是按照厦门市土地出让前期工作标准，积极开展经营性“招拍挂”用地及工业“招拍挂”用地的前期配套工作，截至10月底，完成工业“招拍挂”用地现场配套项目12个，已签合同9个，其余3个正在推进。完成拟挂牌用地及已挂牌用地现场测量项目16个。完成防撞护栏网16935米；水泥柱加铁丝网3710米。市测绘中心放样9块地；海沧市政放样、实测31块地。

3、认真做好储备土地管理工作。分几批对部分政府储备用地进行围网监管与绿化管理。同时，按照区政府的安排和企业需要，进行储备用地的临时利用。年内开始制定详细的储备用地现场调查方案，逐步分清各种用地的类型，制定管理方案，对每一宗储备用地做详细的列表记录，尽快完成储备用地管理数据库。并列出今年巡查重点。完成2010年储备地块围网，投资额125万元。

4、认真做好海沧区土地利用总体规划修编（至2020年）工作。根据厦门市土地利用总体规划修编办公室有关通知内容，市国土局要求各区对未来的土地利用需求进行上报，并据此对至2020年的土地利用总体规划进行调整和修编。该项工作2008年已开展，至2010年7月最终修改完成上报。根据上报的方案，该区的扩规指标最终定为为17.97平方公里，即2010年至2020年我区可新增建设用地17.97平方公里，基本农田核减为0，保留了少量的耕地保有量。

5、认真做好土地集约利用评价更新工作。根据福建省国土资源厅关于开展土地集约利用评价成果更新工作的通知（闽国土资综[2010]61号文），该区新一轮的开发区土地集约利用评价成果更新工作已经开展。

七、全力发挥统计三项职能，为经济健康发展服务

强化企业跟踪服务，加强经济分析。密切跟踪企业出口欧洲市场的变化。进一步做好重点企业的生产、销售等服务工作。对23家预计2010年产值增加1亿元以上的企业，加大跟踪、协调、服务的力度，根据企业经营状态，尤其是其中产值增加较大的翔鹭石化、法拉电子、众达钢铁、钨业股份、联达科技、腾龙树脂、金龙客车、柯达图文等企业，主动靠前服务，力保企业能够顺利增产。在调查研究的基础上，找问题，提思路，提出有价值的建议对策和分析报告，并对每月的经济运行情况进行更加深入的分析，特别是对一些重点问题的分析，为区委、区政府及时、准确地掌握全区的经济运行情况，作出正确、科学的决策提供有益参考。

八、密切关注民生，全力发挥价格杠杆作用

1、扎实做好价格管理的基础性工作。按照价格（收费）管理权限，认真做好区属管理单位的价格及收费标准的核定、管理和监督工作，保质保量完成行政事业性收费年审和换发《收费许可证》任务。大力开展《价格法》和《福建省价格管理条例》颁布实施十三周年宣传活动。

２、开展创建“AA价格诚信示范单位”活动。为做好价格诚信示范单位的创建工作，树立先进典型，推动价格信用体系建设，根据市物价局价格监督检查分局《关于开展2009年度AA级价格诚信示范单位评选工作的通知》（厦价检[2010]3号）文件精神，动员该区符合评选条件的单位，积极参评2009年度“AA级价格诚信示范单位”活动。

３、加强各项价格专项检查工作。认真开展农资价格、涉农收费、教育收费、医疗卫生收费等各项专项检查，今年共检查29个单位，查出违价单位8个，违价款29.89万元，实施经济制裁29.89万元。

4、认真做好价格举报查处工作。共受理各类价格举报投诉、价格咨询件16件，答复举报人或咨询人16件，办结率100%。对各种乱涨价、乱收费的行为进行严厉查处，全力保障农产品市场健康有序运行，安定人民群众生活，维护社会和谐。

5、关注民生，加大市场价格监管力度。一是切实加强价格监测预警。及时跟踪监测粮食、食用油、猪肉、蛋品、蔬菜等6大类58种群众基本生活必需品，加大市场价格监测巡查力度，在近期市场价格波动较大时,做到一日一采报，一周一分析，及时做好价格走势分析，明确造成价格波动的原因，及时提供价格预警。每月编写《物价简报》，对市场价格出现倾向性、苗头性的问题及时反映，为领导决策服务。二是加大市场价格检查力度。从人民群众最关心、最直接、最现实的价格问题入手，突出重点，加强对老百姓的“莱篮子”价格的监管，坚决打击囤积居奇、哄抬物价、搭车涨价等违价行为，维护市场价格稳定。

6、充分发挥区职工物价监督站作用。区职工物价监督站员工以维护广大消费者利益为己任，以推广明码标价普及率、准确率为工作重点，认真开展市场价格监管。