建设工作

一、常态性的工作稳步推进

（一）以推动经济发展为重点的各项工作持续深入

一年来，海沧区建设部门坚持以项目带动为抓手，不断加大港口、工业、第三产业发展、重大基础设施配套和征地拆迁推进力度。全年完成全社会固定资产投资146.4亿元；比上年增长10.0%，完成年度预期目标的101.7%；全区44项重点建设项目累计完成投资95.58亿元，完成年度投资计划的113.42％；市级重点项目24项累计完成投资66.8亿元，完成年度投资计划的122.81％；区级重点项目10项累计完成投资4.54亿元，完成年度投资计划的84.89％。完成征地49个项目4722.85亩，发放补偿金额4.19亿元，实施拆迁项目43个面积74.2万平方米，签订协议1058份补偿金额10.85亿元，完成各类征地拆迁补偿资金15.04亿元。为了确保重点项目建设顺利进行，建管处严格按照有关要求加强施工人员、监理人员网上备案管理，在全市率先实行工程招标图纸电子化制度；制定招投标工程设计变更或签证的变更程序，在全市率先改进招投标评标办法，实行“均价法”，有效地限制了评标专家的自由裁量权等等。征地拆迁办千方百计、千言万语、千辛万苦确保了重点项目的顺利进行。

（二）以工程质量安全为目标的各项举措持续扎实

全区全年没有发生重大质量安全生产责任事故，全区所有报建项目的质量安全均处于受控状态，总体比较平稳。全区范围共有受监在建项目140个，全年共开具事故安全隐患整改通知书138份，工作联系单 16 份,已基本整改并反馈，较好地保证了全区工程生产人员的生命财产安全。主要采取了以下措施。一是质安站启用动态管理系统对工地实施管理，采用记分的方式对项目经理及项目总监个人进行监管，弥补了信用评价体系监管启动之前的管理手段的真空。二是落实每季月安全生产形势分析会。建管处，质安站能针对全区在建工地的实际，及时向相关部门和人员通报情况，分析存在问题，提出针对性措施；三是坚决抓好各项制度落实。为了保证工地项目管理人员在职在位，建管处对财政或国有资金投资1000万元以上的工程项目实施工程项目人员指纹考勤制度，共与相关部门对25个项目33个标段组织实施检查3次，对23家施工单位和2家监理单位累计41个问题进行通报批评，并作为企业不良行为记录在案。质安站建立了工程监督评价体系，在监督申报时下发《工程监督工作评价卡》，在工程竣工验收申请时收回。建立了定期邀请部分参建单位负责人进行监督工作评价座谈会制度。自觉遵守各级纪检、监察部门提出的廉政要求，日常监督双人上岗，互相监督。加大了对在建工地的检查力度，共派出人员对南北片区114个工地进行危险源排查与复查480人次，发出隐患整改通知书211份633条，经复查整改率达98.5%；四是加大了宣传力度。积极组织开展“质量安全生产月”等活动，质安站组织监督人员到区属企业、施工现场进行专场安全教育培训8场，计 2500人次参加，组织区内建筑业企业参加市建设与管理局举办的“捷安杯”安全生产知识竞赛，推广使用《厦门市建设工程文明施工与安全防护图集》，在天湖工地召开文明施工安全防护示范工地现场会，增强了从业人员的安全意识，奠定了安全施工、文明施工的基础。

（三）以加快社会服务为重心的各项功能持续增强

年内，该区建设部门干部职工以服务好社会为己任，始终把服务对象满意不满意作为衡量工作好坏的标准，努力为群众提供热情高效的优质服务，不断开僻服务渠道，不断拓展服务空间，不断完善和增强服务功能，取得了良好的社会效果。在服务企业方面：投资服务中心围绕在投资的各个企业、项目，变被动坐等企业上门要求解决问题为主动深入企业了解掌握情况，随时为投资企业排忧解难。据统计，全年投资服务中心共协同有关部门组织召开协调会 65 场次，为企业解决各类问题58个，促成8个项目开工，促进了厦顺PS板、金桥生产中心、诚展光学等27多个项目建成投产。在服务群众方面：强化服务中心窗口效能管理，加强窗口建设，提高服务水平。相关工作人员能热情接待办事对象，准确解答疑问，认真受理各项业务，严格按照规定承诺办理。年内，窗口共收件366件，办结366件，办结率100%。做好信息公开，继续实施A、B岗，保证周一至周五均有人接受群众的事务办理。质安站、建管处积极配合相关部门，做好建筑工程款和工资的清理协调，共帮助协调解决工程款、工人工资1800万元，维护了建设单位和施工单位双方的合法权益和社会稳定。在服务大局方面：认真做好人大、政协建议、提案的办理，妥善处理群众的来信来访，及时解决社会矛盾，共办理市、区人大建议29件，市、区政协提案20件，处理来信来访133起，群众投诉70起。积极做好安置房建设、管理和产权办理。每月定期召开安置房产权办理工作会议，督促落实安置房建设、竣工备案及产权办理工作进度，协调解决安置房产权办理过程中有关问题。年内共调拨安置房源1940套，面积23.57万平方米,开具交房通知书514套，面积4.90万平方米，提前安置14套1248.13平方米。为村民办理个人产权172套。为确保全区所有征地拆迁对象能够得到妥善安置，加快了佳鑫花园、水云湾共计3245套安置房总用地面积8.83万平方米，总建筑面积55.91万平方米，项目总投资14.74亿元的建设速度，同时，结合目前房价居高不下，被征拆对象有可能更多选择实物安置的实际，及时组织相关部门，提出了拟建东孚下土楼、钟山居住区东部等6处总计3983套安置房的建设计划。

（四）以美化全区环境为主题的各项能力持续提升

坚持以改善和提升全区环境基础设施为重点，不断完善和探索城乡功能服务机制，加大城乡一体化建设推进力度，努力提升城市品位和综合竞争力。一是城区面貌取得了较大的改观。市政处加大城区、道路的绿化指导力度，年内共完成海沧湾公园、市民广场公园、城区主要道路等绿化面积102公顷，完成大坪山公园苗木栽植96045株。(其中公共绿地27.6公顷、道路绿地5公顷、单位附属绿地及居住区绿地40公顷，风景林地、防护绿地29.4公顷)。海沧的城市绿化工作首次在CCTV—1新闻联播以头条新闻播出。以城市建设战役为契机，督促相关部门管线下地2000多米，配合城市执法局清理沿街广告牌99处，基本实现了城区绿色覆盖，天空干净整洁。二是结合打好小城镇改革发展战役，认真做好新村建设和旧村改造。共召开工作例会10次，专题协调会议8次。编制完成全区22个村庄规划编制工作，村庄规划按程序经各村村民代表大会通过并经规划分局技术审查。按要求进度，完成了贞岱村旧改造的项目申报、测量、道路改造、水系改造项目建议书等工作，促进了全区新村建设的稳步推进。三是开展生活区雨污混排调查改造，协调推进海沧区污水规划调整和滨湖污水泵站、中浦、港区污水泵站及污水管网建设，协调海沧污水处理厂落地污泥处置问题。积极做好二次供水管理。四是高起点定位，高强度推进环卫工作。环卫处积极创新环卫运作机制，努力打造海沧环卫特色品牌。全力投入省文明指数测评迎检，加快推进环卫设施建设，更换并添置道路果皮箱400套。继续深入开展“白鹭杯”竞赛和“家园清洁”行动。顺利完成今年的城市生活垃圾排放申报工作，申报率达95%以上。年内，全区城市生活垃圾处理费征收约275.9万元。认真组织环卫工人开展劳动技能竞赛活动，安排3名选手参加全省环卫技能竞赛，1人获全省第二名。为了保证“9.8”、中秋和国庆期间向四海宾客展现良好形象，环卫处多次在夜间、凌晨、周末等时段组织专项检查，较好地保证了全区环境卫生的整洁。