建设工作

一、推进固投方面：征地拆迁成绩突出，“和谐征拆”深入人心。项目推进措施有力，提速增效成果显著。截止2011年12月31日总征地面积7301.43亩，征地补偿款63993.20万元，完成年度计划的72.84%，与去年同期相比比增63个百分点。总拆迁面积103.24万平方米/房屋1183栋，拆迁补偿款83289.17万元，完成年度计划的129.05%，与去年同期相比比增40个百分点；安排安置房1801套/19.04万平方米；拆除房屋695栋/44.28万平方米。取得了“五个全市第一”（即：征地总量、房屋拆迁量、征地增量、拆迁量、拆迁总量）的突出成绩。而且连续21年没有一例因征地拆迁引起的冲突性上访，“和谐拆迁”的“海沧模式”深入人心，得到了上级领导的高度肯定。征地拆迁的有效进展，保障了厦成高速等一大批建设项目的顺利推进。以项目为抓手，细化服务，统筹调度，2011年项目建设总体而言，实现了高效有序。全区完成固定资产投资167亿元，其中属区建设局分工部分共67.87亿元，实际已完成78亿元，完成年度计划的115%。城市建设战役方面，2011年完成投资92.93亿元，完成年度计划投资的309.56%，完成新调整年度计划投资的218.99 %，年度完成投资额、年度计划投资完成比例在全市六个区排名第一。重点项目战役方面，2011年我区重点项目44个，实际完成投资201.81亿元，完成年度投资计划的114.67%，其中以海沧区政府为责任协调单位的市级重点项目共8个，实际完成投资68.05亿元，完成年度投资计划的112.37％。保障性安居工程方面，2011年共12个项目，其中9个项目均为已建成的存量房，需新建项目三个：东孚小城镇公租房项目一期（佳福花园）2000套于2011年6月30日在全市按时、率先开工建设，京口岩一期29#、31#、32#、33#、35#楼装修已完成。造船厂倒班宿舍（2012年储备项目）因环保问题，经区政府研究决定易地重新选址，目前正在开展相关前期工作。

二、城市管理惠民为先，“宜居海沧”初步显现：2011年建设7座公园，其中北湖公园、彩虹公园、霞美公园顺利完工。新增建城区绿地面积156.57公顷。完成非规划林地造林任务3300.5亩，于全市率先完成省级和市级下达的造林任务，绿化质量全面提升；新建成并投入使用29座城市二类公厕（完成市里下达计划116%）、2座三合一压缩式清洁楼、购置了一批包括环卫专用车在内的新设备，生活垃圾收集转运系统更加完善，市容环卫的监管、保洁力度和水平显著加强。2011年，我区市政道路养护、道路绿化养护、绿篱专项考评、村镇市容环卫考评等市容考评成绩在全市各区中排名第一，并获1-4季度市容环卫行业“白鹭杯”竞赛岛外各区第一名；此外，2011年全区市政建设也加快推进，圆满完成了钟林路等共8条道路市政设施的扫尾工作。实现通气9039户，完成计划的180%。推进农村自来水改造，完成海沧区第一批6个村农村自来水管网改造工程；其他包括道路景观综合整治、校安工程、物业管理二次供水管理、危房管理等一系列专项整治行动都取得突出成效，受到上级部门充分肯定。正是城市管理工作的显著进步，2011年11月全市城市管理工作会议在我区召开，海沧经验得到市领导和兄弟区的高度肯定。

三、强化监督管理方面：质安监管重于泰山，落实机制确保安全。认真贯彻“一拼加三拼”（安全生产是拼概率，要拼命的进行检查等）和“七化”（工作制度化、监管标准化等）要求，狠抓落实，确保了全区建设工程质量安全处于受控状态。2011年对南北片区125个工地进行危险源排查与复查300人次，发出隐患整改通知书198份，经复查整改率达100%；未发生建筑工地安全生产死亡责任事故。同时针对土方车整治的突出问题，在全市率先出台了《施工土石方车运输治理规范》，督促全区在建工地土方车辆至我局备案。同时努力创造公平、公正、公开的建筑市场环境，规范建筑市场管理工作。2011年海沧区工程招投标一直保持“零投诉”的好成绩。

四、队伍建设方面：2011年，建设局全体干部职工，克服全年任务繁重，人员紧缺等诸多困难，以贯彻落实“四个一”意识为目标，以解决机关作风建设中存在的主要问题为突破口，严格落实党风廉洁自律有关规定，认真开展每周一学，严肃工作纪律，强化效率意识、服务意识和协作意识，逐步养成了雷厉风行、说干就干、求真务实的良好作风，形成办事讲高效、服务上水平、业绩争一流的工作新局面。2011年，在区委、区政府的关心和指导下，建设局还新组建了区重点项目办公室和区园林绿化中心，完成了领导班子和部分处室领导的调整。初步形成责任分工更明细，年龄结构更合理，工作能力更突出的队伍建设新格局。