发改工作

一、以“七个提速”为抓手，推进全社会固定资产投资

1、抓项目计划编制。重视财政建设资金的使用效率，编制完成《2011年海沧区财政性基建投资计划》，分两批下达。第一批计划共安排项目124项，年度计划投资149876万元。第二批计划共安排项目78个，年度计划投资22740万元。

2、抓项目的审批提速增效。严把政策关，同时认真执行《海沧区关于促进项目审批工作提速增效的意见（试行）》有关规定，落实审批提速增效。共审批（核准、备案）项目265个，小额财政投资项目112个。在项目审批（核准、备案）过程中，继续加强对项目投资额、建设规模等重要指标的审核。对重大投资项目或项目建设规模变更较大的项目，严格按照我区项目审批规定，提请区政府常务会研究。

3、抓项目的推进。狠抓项目跟踪和协调服务，不断完善项目推进机制，着力保障项目的推进实施。为确保计划有效实施，安排专人跟踪协调，重点建设项目按月编制进展情况，加强对重点项目及开竣工项目的进度跟踪、分析，实时跟踪协调解决项目推进存在的问题，密切关注项目开竣工情况，会同有关部门走访每个重点项目现场，力促项目早日开工建设，早日竣工投产。

4、抓项目的前期。为保证完成今年市里下达的200亿的投资计划，加大前期项目策划、生成工作力度，尽可能多促进项目动工。积极与市发改委等上级相关部门对接项目进展，无法解决的问题及时上报，加强对我区境域范围内12项重大基础设施项目的跟踪落实。

5、抓资金的争取。根据我区开发建设需要，研究确定需上级有关部门支持的项目，通过各种形式向上级部门提出项目申请和资金补助需求。

6、抓“6.18”项目成果转化。“6.18”工作是促进高新项目成果引进和转化的重要抓手，围绕每年的交易会，着重做好项目征集、跟踪、申报、核查等方面的工作，努力促进优秀项目在我区落地。通过企业调研、举办专场对接会、走访大学科研院所等方式，已累计征集项目成果400多项。

7、抓企业改制上市。组织上市企业进行业务培训，邀请了深交所兰邦华博士对我区部分拟上市企业进行辅导。10月28日，我区金达威公司成功登陆深圳证交所A股中小板块，金达威公司是我区第一家在国内证券交易所上市的本土企业，也是第一家挂牌上市的高科技生物医药企业，实现了“两个第一”的历史性突破。

二、全力以赴打好五大战役，推进经济社会发展

1、东孚小城镇战役。东孚镇在今年2月份被列为福建省第二批小城镇综合改革建设试点单位。按照建设厦门西部新城和全省小城镇综合改革建设示范点的目标要求，经过十个多月的努力工作，现已取得阶段性成效，率先完成总体规划编制，完成建设投资进度连续九个月位居全省第二批试点单位之首。

2、重点项目战役。摸底、制定我区2011年重点项目及重点前期项目年度、分月度工作计划，并于4月正式下达计划。为提高工作效率，资源共享，与市带动办联系，依靠市重点项目网上报送系统建立我区重点项目网上报送系统，并组织对重点项目业主及责任协调单位经办人员进行培训。

三、加强调查研究，推进发展思路明晰

1、圆满完成十二五规划编制

根据区委《海沧区国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，对原先设定的“十二五”规划中20余项指标与相关部门配合，逐一进行论证，合理调整GDP增长率等指标。同时收集整理人大、政协、区级老领导及有关各方的意见建议，对《海沧区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》初稿进行补充完善。2011年3月9日，《海沧区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》经区十届人大五次会议正式批准。

2、加强对海沧的规划定位研究。与厦门市经济研究所合作开展以“构建海西国际性航运物流中心”为课题，对海沧在厦门市、福建省乃至海西地区的发展进行定位研究，通过分析鹿特丹、新加坡、釜山、香港、高雄、青岛、威海等港口城市在港城互动建设方面的经验教训，提出海沧在厦门港口与城市功能中的发展定位建议，并对海沧城市功能与形态发展提出规划思路。

2、打造厦门健康生态新城区战略构思。与厦门市经济研究所合作开展的《海沧打造“健康生态新区”的战略构想》已完成报审稿，正待区政府相关会议研究后评审通过。课题组通过深入研究WHO有关“健康城市”构建的资料和台北、台南、上海、武汉、湖南等地建设“健康城市”的经验做法，提出海沧可以通过大力发展健康产业、积极倡导生态环境建设、努力打造健康人群和健康社会，在全市率先推动“健康生态城区”建设，成为厦门、海峡西岸经济区乃至全国的健康发展示范。

3、加快转型升级，促进产业高端化思路探讨。依托厦门经济研究所、中科院环境研究所等单位的专业力量，着力融合多方智慧，制定出产业结构调整的具体思路及方法以及海沧区生物与新医药产业发展思路研究等。已与厦门经济研究所合作启动《海沧区落后及污染产业淘汰搬迁对策研究》课题研究，已完成课题方案和提纲，正在征求各部门意见。

四、做好土地储备，推进发展空间的高效利用

1、大力开展经营性用地招商工作

一是根据区政府工作安排，土储中心负责经营性用地的部分招商及项目洽谈工作。今年重点推介的地块有新阳城市综合体一期、CBD内湖项目、蔡尖尾山三魁岭水库综合用地、大屏山酒店、青礁商业1号地块、长庚医院西侧地块等，并委托编制了4个项目的前期策划，为项目出让工作打下了良好的基础。

二是整理汇总了我区概况及拟进行招商推介的经营性地块详细资料，编制成海沧区经营性地块推介手册，经区领导审查后正式批量彩印作为招商推介材料。手册的编制使招商推介工作有地放矢，给招商工作和开发商都带来便利。

2、做好土地招拍挂工作

一是经营性用地出让情况。根据我区年度土地出让计划及工作安排，今年成功出让经营性用地二宗，总面积22.07公顷。

二是工业用地出让情况。成功出让工业用地二宗，具体项目为瑞尔特和港基项目，总面积7公顷。

三是土地招拍挂相关配套工作。积极开展经营性和工业项目招拍挂的前期配套工作，今年已委托完成经营性及工业“招拍挂”用地现场配套项目14个（项目包含地块场平及周边配套道路8条）。委托完成已挂牌用地及拟挂牌用地现场项目测绘8个，管理储备用地放样、实测7块；委托市测绘中心完成已挂牌用地及拟挂牌用地现场项目测绘3块。

3、做好土地报批及收储工作

一是土地农转用报批工作。整理汇总全区年度新增建设用地的项目，今年农转用计划共38个项目，总面积约为337.61公顷。我区已完成农转用报批手续的项目有13个，面积98.26公顷。

二是土地收储工作。今年已完成土地收储项目11个，收储面积89.21公顷。正在办理收储项目6个，面积60.87公顷。

三是协助我区补充耕地工作。

4、储备土地管理工作

一是为进一步加强和规范海沧区政府储备用地的管理，已分几批对部分政府储备用地进行围网监管与绿化管理，并按照区政府的安排和企业需要进行储备用地的临时利用。制定详细的储备用地现场调查方案，逐步分清各种用地的类型，制定管理方案，对每一宗储备用地做详细的列表记录，尽快完成储备用地管理数据库。

- 二是开展储备用地的临时租赁工作，进行“以租代管”。今年我区签订临时项目合同共22个，总面积79.72公顷。其中新增加的土地临时利用地块共11个，面积6.84公顷；续租项目11个，面积72.88公顷。

五、发挥价格杠杆作用，密切关注民生

1、关注民生，加大市场价格监管力度。一是加强市场价格监测预警，做到监测及时准确，认真做好分析，通过编写海沧区《物价简报》定期公布监测数据和市场信息，给政府决策提供依据。二是加大监督检查和巡查力度。重点是深入市场一线，加大对辖区内的农贸市场、大型超市、零售、批发等单位的巡查频次，以通知、告诫等方式，引导经营者遵循公平、合法和诚实信用的原则，合理制定价格，实行明码标价制度；三是确保“12358”价格举报电话24小时畅通，确保消费者、经营者的价格合法权益受到侵害时能及时有效的得到解决；四是畅通信息渠道，及时向群众做好宣传解释工作，正确引导消费心理预期。

2、做好应急专项检查。3月17日开展食盐价格市场专项检查，对囤积哄抬盐价行为予以打击。并积极联系市、区相关媒体，加强宣传，及时澄清不实信息和传言，引导群众理性消费，不信谣、不传谣、不抢购。我区的食盐涨价风波得到迅速平息。

3、加大医疗、教育收费检查力度。为密切配合医药卫生体制改革工作，进一步规范医疗单位的价格行为，促进医药卫生行业健康发展，认真开展药品价格和医疗收费大检查。到目前为止共查出违价单位5个，违价金额0.9万元。认真组织开展教育收费专项检查。

4、指导区职工物价监督站做好市场价格监督工作。一是结合全省文明城区考评，重点对主城区主街道开展明码标价检查。二是按照省、市物价部门关于开展医疗收费药品价格专项检查的精神，对辖区内区药店开展以中药材价格为主的药品价格检查。共检查药店12家。三是对商品房销售明码标价情况进行摸底调查，为开展商品房销售明码标价专项检查作准备。

5、切实加强房地产市场价格监管。今年8月组织检查人员开展商品房销售明码标价专项检查。此次检查共检查了海投房产、中骏房产、禹洲房产、德新房产、东方高尔夫等房产开发公司在售的7个楼盘。

6、做好价格管理的基础性工作。进一步做好“价格服务进万家”工作；为进一步提高我区物价监督员和各经营单位物价员的业务素质，4月12日举办了一期物价监督员培训班， 8月19日，成功举办了一期物价员培训班，12月份还将举办一期；推行价格信用管理登记制度，建立辖区内零售企业（超市）价格信用记录档案，共为29户商户建立信用记录档案；开展2011年元旦、春节市场价格检查；做好常规的价格审批、核准工作。

7、认真做好价格举报查处工作。受理并办结了29件价格举报投诉（咨询）件，办结率100%。对各种乱涨价、乱收费的行为进行严厉查处，全力保障农产品市场健康有序运行，安定人民群众生活，维护社会和谐。

8、加强物价调研工作。根据市物价局安排，结合海沧实际，深入相关物业管理企业，开展物业服务收费管理办法立法调研，形成了《厦门市海沧区发改局物业服务收费管理办法立法调研情况汇总》，并按时报市物价局。

9、协助开展价格认证工作。为有效地打击东孚高岭土盗挖案件的发生，根据海沧公安分局和区城管局的委托，今年7月份以来，遵守价格鉴证评估的有关制度，恪守实事求是、客观公正的原则，积极协助市价格认证中心认真做好东孚高岭土盗挖案件所涉及的高岭土价格鉴定工作。

六、深化改革创新，推进提速增效

1、创新机制，实现项目运作环节进一步提速。根据厦发改体改〔2010〕11号文及区领导批示精神，征求了相关部门意见，拟订了《海沧区关于促进项目审批工作提速增效的意见（试行）》，经管委会、区政府研究通过，已正式下达，意见中调整了现有办事时限和程序，创新审批工作流程和方法，加快项目审批，并在工作中严格按照该意见落实。

2、启动项目后评价工作。项目后评价是对财政投资项目进行绩效考核，对提高政府投资项目的经济社会效应，预防和防止行政审批中的腐败行为都具有深远意义，厦门是国家试点城市。主动对接市发改委，在全市各区中率先开展了项目后评价工作，今年已先推出海沧实验中学高中部作为第一个后评价试点项目，积累工作经验，为今后逐步将重大项目后评价常态化打好基础。