市政建设

一、做好跟踪协调服务工作，推进重点工程项目建设

加强财政性投资工程项目的招投标管理。试行限额以下项目的合理低价随机抽取办法、实施招投标全过程的公证制度、商务标密封制度等制度。全年开标项目70个，总预算价23.47亿元，总中标价19.06亿元，降低造价4.41亿元，下浮18.8%。共受理了11件招投标的信访投诉问题，有效地加强了有形建筑市场的监管。着力服务和推进重点工程的建设。定期协调长庚医院、船运基地、跟踪PTA二期项目、出口加工区通用厂房配套项目、天竺山森林公园、钨业新能源、青礁慈济宫景区改造、东孚“金包银”工程。港区14#～19＃泊位基本建成光板码头，2008年可简易投产。与港区相配套的市政道路和排洪工程前期工作进展顺利。完成内湖整治一期的清淤和软基处理及岸壁工程和二期的南桥、北涵及其联接线工程建设。完成行政中心与文化中心连接区域室外景观配套工程。北师大海沧附属实验中学高中部场平工程正在加快实施,开始高边坡与挡墙施工。大力推进社会主义新农村建设。山边安置房桩基已动工，崎头外口公寓即将封顶，莲花东坂花园安置房已基本完成地下室部分工程。东孚凤山工业区的康达混凝土、航远气体、兴国道建材、翼晖建材、美益建材等项目的场平已完成。建成京口、霞美、东坑等变电站和一批开闭所。海沧水厂建设顺利进行。

二、全力推进项目的征地拆迁，寻找解决项目落地难问题的办法

建立了区、镇（街）、村、征地拆迁公司的工作机制。落实征地拆迁工作责任主体，集中力量做好出口加工区、港区、电力、交通等重点区域、重点项目的征地拆迁和村民安置工作。完成了71个项目4390亩征地任务，发放土地补偿款3.237亿元。与年度计划3.9亿元相比，征地基本达到进度要求。完成东孚50万伏超高压变电站及50万伏、22万伏、11万伏线路改造和许厝、港区埭岸头、涵头和海投物流园区、兴东兴业路等项目的拆迁工作，共拆除住宅房屋35栋，共46户，同时完成了厦深铁路、LNG项目涉及东孚镇境内拆迁情况调查。

三、加大市政建设管理力度，改善人居环境和提高文明城区品位

规范市政园林行政审批制度，抓好市政工程建设管理。受理了市政园林行政审批192份,审批核发占用道路许可证25份和破损道路许可证127份；完成了40个市政工程项目的配套、道路、路灯、排洪渠、市政绿化等项目的验收，办理了市政道路、排洪渠、清洁楼、公厕等项目的移交手续24个；完成了40座新建候车亭的验收并交付工作。完成生活区路灯二期节能工程、沧林广告灯箱及信号灯供电改造工程；配合区绿化办做好城市园林绿化统计数据上报、创建“全国绿化模范城市”等工作；帮助PTA、嵩屿电厂、东方高尔夫、浪琴湾等项目通过第二批省级花园式单位园林式小区的验收。加强小区物业管理工作，受理小区各类信访投诉26件，办理承办件、督办件65件，做到件件办结。配合相关部门开展了物业管理小区“空挂户”清查、小区自行车被盗问题专项整治、高层商住楼消防安全检查。同时，配合市市容考评委定期对区内“二次供水”单位的抽验检查，备案45家，挂牌合格单位19家。加快农村供水工程建设，完成全区各自然村的新建自来水管网铺设，新增农村自来水工程覆盖户数10646户，使全区农村自来水工程覆盖率达到了100%，基本完成了“村村通自来水”的目标。协调水务集团实施农村抄表到户700多户。提高环卫作业与管理水平，改善市容村貌。加强环卫保洁城乡一体化管理，加大环卫设施设备投入，持续开展环卫行业“白鹭杯”竞赛和“家园清洁行动”，完成区内市政环卫设施专项规划编制工作并通过规划部门初审，市政设施建设随着城区的拓展及时延伸和完善。征收垃圾处理费250万元，完成年度收费计划139%。落实创建文明城市点评会精神，新一轮的文明城市创建活动又上了新水平，持续抓好市容环卫整治工作，每月在全市“白鹭杯”环卫竞赛小组考评中成绩均名列岛外组前列。

四、落实建设系统安全生产责任，营造和谐稳定的发展环境

强化质量安全监督管理，创建平安工地。通过加强日常巡查、专项检查和严格质量安全责任追究，开展专项治理工作，进一步落实安全生产责任制，打造平安精品工程。开展“平安工地”创建活动，做好重大危险源识别和预防控制工作，对8000多名农民工和981名企业管理人员进行安全教育和业务培训。受理房屋建筑安全备案项目119个，受理市政开工备案项目21个。通过加强质量安全监督管理，报建项目的质量安全处于受控状态，工地死亡2人，建筑质量安全运行总体比较平稳。