附件

厦门市轨道交通2号线一期海沧段嵩屿街道

范围内国有土地征收补偿安置方案

根据《厦门市地铁办关于公布轨道交通2号线一期海沧段国有土地上房屋征收范围的函》(厦地铁办函〔2016〕78号)，海沧大道站、芦坑站需收回海沧区嵩屿街道范围内国有土地7860.398平方米作为厦门市轨道交通2号线一期海沧段（下称该项目）的部分建设用地，该范围内的国有土地及地上附属物需征收。为保障被征收人的合法权益，推进征收工作有序开展，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）、《福建省实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉办法》（省人民政府令第138号）及《厦门市人民政府办公厅关于印发〈厦门市国有土地上房屋征收与补偿实施意见〉的通知》（厦府办〔2015〕255号）等有关规定，制定本方案。

一、房屋征收部门：厦门市海沧区土地房屋征收办公室

地址：厦门市海沧区滨湖北路9号

联系电话：0592-6051451邮政编码：361026

二、房屋征收组织实施单位：厦门市海沧区人民政府嵩屿街道办事处

地址：厦门市海沧区嵩屿路116号

联系电话：6809883       邮政编码：361026

三、房屋征收实施单位：厦门嵩屿房屋征迁服务有限公司

地址：厦门市海沧区嵩屿路116号

联系电话:0592-6897105  邮政编码: 361026

房屋征收实施单位受征收部门委托，具体负责本项目的征收补偿安置事宜。

四、征收范围

用地四至角点坐标（详见用地坐标图）。

五、基本情况

（一）该项目涉及征收嵩屿街道范围内国有土地7860.398平方米。

（二）征收补偿方式。

征收国有土地、地上附属设施补偿：货币补偿。

六、征收期限：自征收公告发布之日起至2017年12月31日

最后搬迁期限：至2017年11月30日

七、补偿安置具体实施办法

（一）征收国有土地货币补偿办法。

征收国有土地使用权（包括已批国有建设用地红线内空地）的补偿价格依照厦国土房〔2007〕458号及厦国土房〔2016〕144号文件规定，结合用地单位的供地合同约定及相关材料由选定的评估机构进行评估，评估结果作为征收补偿依据。

八、未登记建筑调查认定和处理办法

未登记调查认定的房屋依照厦府〔2014〕168号认定后按相关规定补偿。

九、其他事项

（一）评估机构的选定：根据国务院令第590号《国有土地上房屋征收与补偿条例》及住房和城乡建设部建房〔2011〕77号《国有土地上房屋征收评估办法》的条款执行。

（二）对评估结果有异议的复核评估及鉴定办法。

1.被征收人对评估结果有异议的，应当自收到评估报告之日起10日内向原评估机构提出书面复核申请。

2.原评估机构自收到书面复核申请之日起10日内对评估结果进行复核并出具复核意见。

3.被征收人对复核意见有异议的，应当自在收到复核意见之日起10日内向征收房屋所在地房地产价格评估专家委员会提出鉴定申请。

十、在征收过程中，如遇本安置方案未涉及的有关问题，按相关规定的有关条款执行

十一、征收工作进度计划

（一）2017年8月—2017年9月宣传动员、调查摸底和清点丈量等前期工作。

（二）2017年9月—2017年10月入户商谈、基本完成被征收户协议签订工作。

（三）2017年11月—2017年12月将剩余无法达成协议的，向人民法院申请裁决。

（四）2017年12月31日前完成全部土地的征收补偿工作，拆除全部地上物；完成相关资料的资料审核确认并移交档案。