附件1

厦门市海沧区人民政府

2010-2011年造林绿化目标责任书

区农林水利局：

根据省、市、区的部署要求，2011年我区要完成6554亩造林绿化任务，其中你局负责山地造林3552亩，并确保当年造林成活率90%以上、三年造林效果80%以上。为确保今冬明春造林绿化任务顺利完成，特下达你局造林责任书如下：

一、制定方案，做好服务。制定全区造林绿化实施方案，分解造林绿化的任务，认真做好造林技术服务和林业政策宣传引导。积极联系省、市林业部门，做好检查指导工作，争取资金补助，确保造林工作按区政府的部署保质保量完成。

二、牵头抓总，把关质量。负责区造林绿化办公室的日常工作，统一调度全区造林绿化工作，做好进度和质量督查，统一做好造林建档工作。负责牵头山地3552亩的造林绿化任务，全过程把关山地造林任务的设计、施工、管理和检查验收工作，确保无林地造林、生态风景林建设进度和质量。

三、加强调度，按时完成。要加强进度跟踪，及时协调，加大力度推进，确保山地造林任务于2011年4月20日前完成。

四、加大宣传，营造氛围。要积极加强与宣传部门对接，充分利用会议、电视、广播、网络等媒体，大力营造鼓励造林绿化的浓厚氛围。鼓励公共树木和绿地的认捐认养，发动社会各界力量植树造林，营造全民造林的积极态势。

2010年12月29日