附件3:

海沧区财政性投资信息化项目

建设方案编制指南2020

2020年4月

目录

第一章	总则	1

第二章	基本要求	2

第三章	建设方案编制大纲	3

第四章	建设方案编制内容要求	5

一、项目概况	5

二、项目建设单位概况	5

三、现状及存在问题分析	5

四、需求分析	5

五、项目建设方案	6

六、项目组织机构和人员培训	7

七、项目实施进度	7

八、投资概算	7

九、效益分析	7

十、项目风险与风险管理	8

第五章	建设方案分类编制内容注意事项	9

一、基础设施建设方案编制内容注意事项	9

(一) 需求分析注意事项	9

(二) 本期项目建设方案注意事项	9

(三) 海沧区区级可共用、可复用、可对接资源说明的注意事项	9

二、系统开发与集成建设方案编制内容注意事项	10

(一) 需求分析注意事项	10

(二) 本期项目建设方案注意事项	10

第六章	编排与印制	12

附表	13

参考文件	18

- 总则

一、为加强海沧区财政性投资信息化项目管理，保证工程建设质量，提高投资效益，根据《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《海沧区区级财政性投资信息化项目和专项资金管理办法》及相关规定，制定本指南。

二、本指南适用于海沧区区级财政性投资信息化项目。

三、本指南所称项目建设单位是指使用信息化专项资金，作为业主承担信息化项目的设计、建设和管理的单位。

- 基本要求

一、本指南是编制海沧区区级财政性投资信息化资金的信息化项目建设方案（以下简称“建设方案”）的指导性文件。

二、建设方案的任务旨在通过对实施条件和项目实际需求的进一步分析，提出项目建设的原则、目标、内容、方案、组织实施方式以及效益评价。

三、项目建设单位应按照本指南要求，本着“需求导向、应用推进、统一规划、分步实施、厉行节约、务求实效”的信息化建设方针，坚持“安全、适用、集中、共享、节约”的建设原则，开展建设方案编制工作。

- 建设方案编制大纲

第1章 项目概述

1.项目名称

2.项目建设单位及负责人、项目责任人

3.编制依据

4.项目建设目标、规模、内容、建设期

5.项目总投资及资金来源

第2章 项目建设单位概况

1.项目建设单位与职能

第3章 现状及存在问题（含密码应用）分析

第4章 需求分析

1.业务需求分析

2.系统功能需求分析

3.非功能性需求分析

4. 安全风险与密码应用需求分析

第5章项目建设方案

1.总体设计方案

2.总体技术路线

3.本期项目建设方案(应包含密码技术方案）

第6章 项目组织机构和人员培训

1.领导和管理机构

2.技术力量和人员配置

3.人员培训方案

第7章 项目实施进度

1.项目建设期

2.实施进度计划

第8章 投资概算

1.投资概算的有关说明

2.项目总投资概算与概算明细表

第9章 效益分析

1.经济效益分析

2.社会效益分析

3.共享资源分析

第10章 项目风险与风险管理

1.风险识别和分析

2.风险对策和管理

附表：

1.硬件设备和软件购置概算明细表

2.应用系统定制开发概算明细表

3.项目总投资概算表

4.信息资源系统提供的资源信息表

附件：

1.建设方案编制依据，有关的政策、技术、经济资料。

附图：

1.系统总体框架图

2.系统网络拓扑图

3.系统软硬件物理布置图

- 建设方案编制内容要求

- 一、项目概况

（一）项目名称：财政性投资信息化项目的全称需与《海沧区财政性投资信息化项目预算申报书》保持一致。

（二）项目建设单位及负责人、项目责任人：项目建设单位（含参建单位），项目建设单位负责人和项目责任人姓名和职务。

（三）编制依据：列出项目规划批复文件、立项依据的名称和文号以及引用的国家标准、行业标准、国际标准和主要参考文献等，并明确说明依据中涉及本项目的内容以及与项目建设相关的其它依据等。

（四）项目建设目标、规模、内容、建设期：简述项目的建设目标、建设规模、建设内容和建设周期。

（五）项目总投资及资金来源：简述项目总投资及资金构成，明确项目资金来源。

- 二、项目建设单位概况

项目建设单位与职能：描述项目建设单位概况，包括：单位的性质、组织机构、主要领导人/法定代表人、主要职能和相关工作。对于多个部门和单位参与建设的项目，按照牵头单位和参加单位的顺序分别描述。

- 三、现状及存在问题分析

（一）对已经建设的信息化系统的现状与问题进行概述。

（一）对已经建设的信息化系统密码应用现状进行分析，列出已经采用的商用密码产品清单。

- 四、需求分析

业务需求分析：详细分析与职能相关的社会问题及产生问题的根源，提出业务目标、作业目标和信息化建设目标；详细分析与职能相关的各项业务功能、业务流程、业务处理量等业务逻辑。

（二）系统功能需求分析：结合业务逻辑分析和信息数据量分析，详细分析信息系统的功能需求。

（三）非功能性需求分析：对系统的性能、存储量、可靠性、可扩展性、易用性、数据处理精度、数据备份以及安全性进行分析，提出系统能力的具体指标要求。

(四）安全风险与密码应用需求分析

简要概述风险分析的背景与过程，重点描述风险分析结果（包括每个风险点的威胁、脆弱点、影响）。

对每个需要消减的风险点及消减目标进行描述，同时应重点标示拟通过密码技术解决的风险控制需求。

针对风险控制需求中，需要应用密码技术解决的需求（一般分为信息保护需求和网络信任需求），即哪些待消减的风险点需要使用基于密码技术的安全机制来消减。

- 五、项目建设方案

（一）总体设计方案：通过文字和图表描述信息系统整体框架，包括本单位系统内部结构和与外部系统间的联系，并区分出已建系统及功能和新增系统及功能。绘制系统总体架构图。

（二）总体技术路线：对本项目使用到的信息化技术进行描述。

（三）本期项目建设方案

根据项目建设内容，针对性的参考以下相关内容：

1.标准规范建设内容：详述需要制定的行业统一技术标准和管理规范，以及在项目建设中需要遵从的国家电子政务标准规范和相关行业标准规范，并提出工作量和费用测算依据。

2.信息资源规划和数据库建设方案：制定信息（数据）资源规划，详述数据库结构、数据库建设内容、数据量测算以及数据库软件、服务器要求和参考选型。

3.应用支撑平台和应用系统建设方案：详述应用支撑系统的结构、主要软硬件设备选型。详述应用系统的结构（细化到各子系统和功能模块）以及应用系统工作量测算。

4.数据处理和存储系统建设方案：详述信息处理和数据存储系统的结构、处理和存储能力、主要软硬件设备选型。

5.终端系统建设方案：对于配置大量终端系统的大型业务系统，提出终端系统设计方案，确定终端设备配置方案。

6.网络系统建设方案：详述各个网络系统的结构、网络带宽、主要网络及网管设备选型，绘制网络拓朴图。

7.安全系统建设方案：结合业务需求分析安全风险隐患，明确系统的安全域划分，确定系统的安全等级，制定安全策略，提出安全解决方案和主要软硬件设备选型。

8.密码技术方案

密码技术方案应包括密码应用保障框架、详细设计、设备配置等方面。

技术方案设计应根据中华人民共和国密码行业标准(GM/T0054—2018)《信息系统密码应用基本要求》和《＜信息安全系统级保护商用密码管理办法＞实施意见》的要求，各单位按申报的信息化项目保护等级设计相应的密码技术方案。

9.备份系统建设方案：确定备份等级，提出数据备份、应用备份、网络备份、环境备份解决方案和主要软硬件设备选型。

10.其它系统建设方案：根据本项目需求和特点提出除上述系统建设以外的其它系统建设方案。

11.主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单：根据上述建设内容，明确提出软硬件设备配置原则和系统配置软硬件设备清单，按照各个系统分别列表。软硬件配置清单包括：设备及软件参考型号（同等国产品优先）、数量等（详见附表1，单价与总价无需列出）；分别列出各应用系统建设工作量表（详见附表2，单价与总价无需列出）。绘制系统主要设备配置图。

12.机房及配套工程建设方案：详述新建或改造机房及配套设施的详细建设方案，包括：机房选址，周边环境，建设或改造面积（列表表示功能分区面积），建设和改造的详细内容，单位造价，配套动力和支撑设备的选型和清单等。

- 六、项目组织机构和人员培训

（一）领导和管理机构：描述和绘制项目建设单位的组织建设和管理体系，明确领导和各级职责，确保项目的有效实施。

（二）技术力量和人员配置：提出项目建设的技术力量和人员配置。

（三）人员培训方案：提出系统建设和应用的人员培训计划、培训方案。

- 七、项目实施进度

（一）项目建设期：提出项目建设期和建设各阶段的划分。

（二）实施进度计划：描述项目实施进程安排，绘制项目实施进度表。

- 八、投资概算

（一）投资概算的有关说明：说明各项建设内容的测算依据和取费标准。

（二）项目总投资概算与概算明细表：列出总投资概算表与概算明细表（详见附表3，详见附表1，详见附表2）。

- 九、效益分析

（一）经济效益分析：分别描述项目的直接经济效益和间接经济效益，尽可能用量化指标描述。

（二）社会效益分析：分析项目对国民经济和社会发展产生的促进作用。

（三）共享资源分析：说明项目建设完成后产生的共享数据资源信息(详见附表4)。

- 十、项目风险与风险管理

（一）风险识别和分析：识别和分析项目的政策风险（如政策变化、体制变化等）、系统风险（如技术变化、系统设计、系统成熟度等）和操作风险（如管理等）。

（二）风险对策和管理：提出应对风险的对策和风险管理措施。

附表（格式后附）

1. 硬件设备和软件购置概算明细表(见附表1)：参照本表详细列出各个硬件设备和软件购置相对应的概算。

2. 应用系统定制开发概算明细表(见附表2)：参照本表详细列出各个应用系统的概算。

3．项目总投资概算表(见附表3)：参照本表详细列出项目总投资和各主要建设内容相对应的投资。

4. 信息资源系统提供的资源信息表(见附表4)：参照本表列出信息资源系统提供的资源信息。

附件

将建设方案编制依据以及与项目有关的、必要的政策、技术、经济资料列为附件。

附图：

1．系统总体框架图：绘制四（五）层两翼的系统总体框架图，并表示出已建情况和未建情况，以及与外部系统的关联。

2．系统网络拓扑图：绘制各个网络的拓朴图。

3．系统软硬件物理布置图：结合设备部署，绘制出系统软硬件的物理布置图。

- 建设方案分类编制内容注意事项

建设方案分类如下：A类—基础设施，B类—系统开发与集成（平台系统、业务系统、信息安全和信息资源库等）。

除了“需求分析”、“项目建设方案”两个章节不同外，其余章节可参考第四章“建设方案编制内容要求”进行编制。以下是针对“需求分析”、“项目建设方案”这两个章节编制内容注意事项的说明，具体如下：

- 一、基础设施建设方案编制内容注意事项

- (一) 需求分析注意事项

针对基础设施，可省略需求分析的章节。

- (二) 项目建设方案注意事项

1.总体设计方案：通过文字和图表描述整体框架，包括本单位系统内部结构和与外部系统间的联系，并区分出已建系统及功能和新增系统及功能。绘制系统总体架构图。

2.总体技术路线：对本项目使用到的信息化技术进行描述。

3.本期项目建设方案

若是建设内容包括计算机网络项目，可详述各个计算机网络系统的结构、网络带宽、主要网络及网管设备选型，绘制网络拓朴图。结合业务需求分析安全风险隐患，明确系统的安全域划分，确定系统的安全等级，制定安全策略，提出安全解决方案和主要软硬件设备选型。

若是建设内容包括机房基础环境，可详述新建或改造机房及配套设施的详细建设方案，包括：机房选址，周边环境，建设或改造面积（列表表示功能分区面积），建设和改造的详细内容，单位造价，配套动力和支撑设备的选型和清单等。

也可根据机房建设的具体需求，明确机房建设的要求、面积等。参考相关的标准、规范，设计机房中的配电、UPS系统、防雷接地、空调、消防、环境监控、门禁等子系统的方案，给出各类设备的型号、数量、作用和连接图，并说明计算依据。

若是建设内容包括通用布缆项目，可分析系统设计目标、建设原则、信息点分布、系统设计所包括的工作区子系统、水平区子系统、管理区子系统、主干区子系统、设备间子系统的设计以及布线布缆等相关设备配置要求等。

若是针对软硬件设备采购部分，软件需描述其功能点，结构模式，软件架构、作用以及其它信息等；硬件需描述其核心参数、用途、部署位置以及其它信息等。

- (三) 海沧区区级可共用、可复用、可对接资源说明的注意事项

充分利用我市现有公共资源，避免重复购置和建设，部门根据工作要求确实需要单独购置的，直接在建设内容清单中列出即可，详见附表1(单价与总价无需列出)。具体可共用、可复用、可对接资源见《海沧区区级可共用、可复用、可对接资源说明》。

- 二、系统开发与集成建设方案编制内容注意事项

- (一) 需求分析注意事项

1.业务需求分析：详细分析与职能相关的社会问题及产生问题的根源，提出业务目标、作业目标和信息化建设目标；详细分析与职能相关的各项业务功能、业务流程、业务处理量等业务逻辑。

2.系统功能需求分析：结合业务逻辑分析和信息数据量分析，详细分析信息系统的功能需求。

3.非功能性需求分析：对系统的性能、存储量、可靠性、可扩展性、易用性、数据处理精度、数据备份以及安全性进行分析，提出系统能力的具体指标要求。

4.系统对外接口

要建设的系统与外部系统存在交互方面的需求，例如需要外部系统提供哪些资源与信息，向外部系统提供哪些资源与信息。

- (二) 项目建设方案注意事项

1.总体设计方案：通过文字和图表描述整体框架，包括本单位系统内部结构和与外部系统间的联系，并区分出已建系统及功能和新增系统及功能。绘制系统总体架构图。

2.总体技术路线：对本项目使用到的信息化技术进行描述。

3.本期项目建设方案

（1）对于软件开发部分，应分析应用系统采用的技术架构，列出需开发的应用系统，划分各系统所含的子系统及功能模块，画出系统详细的功能模块图。分别描述其具体功能，明确各子系统（或功能模块）属新开发或对原有系统进行更新升级的属性。说明各子系统对优化业务流程，提高工作效率的作用。对于系统的工作量描述，详见附表2（单价与总价无需列出）。

（2）信息资源规划和数据库建设方案：制定信息（数据）资源规划，详述数据库结构、数据库建设内容、数据量测算以及数据库软件、服务器要求和参考选型。

（3）应用支撑平台和应用系统建设方案：详述应用支撑系统的结构、主要软硬件设备选型。详述应用系统的结构（细化到各子系统和功能模块）以及应用系统工作量测算。对于系统的工作量描述，详见附表2（单价与总价无需列出）。

（4）数据处理和存储系统建设方案：详述信息处理和数据存储系统的结构、处理和存储能力、主要软硬件设备选型。

（5）终端系统建设方案：对于配置大量终端系统的大型业务系统，提出终端系统设计方案，确定终端设备配置方案。

（6）网络系统建设方案：详述各个网络系统的结构、网络带宽、主要网络及网管设备选型，绘制网络拓朴图。

（7）安全系统建设方案：结合业务需求分析安全风险隐患，明确系统的安全域划分，确定系统的安全等级，制定安全策略，提出安全解决方案和主要软硬件设备选型。

（8）备份系统建设方案：确定备份等级，提出数据备份、应用备份、网络备份、环境备份解决方案和主要软硬件设备选型。

（9）其它系统建设方案：根据本项目需求和特点提出除上述系统建设以外的其它系统建设方案。

（10）主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单：根据上述建设内容，明确提出软硬件设备配置原则和系统配置软硬件设备清单，按照各个系统分别列表，使用到密码产品的，应选择取得商用密码产品型号证书的产品（详见国家密码管理局网站产品信息栏的商用密码产品目录）（http://www.sca.gov.cn)。软硬件配置清单包括：设备及软件参考型号（同等国产品优先）、数量等（详见附表1，单价与总价无需列出）；分别列出各应用系统建设工作量表（详见附表2，单价与总价无需列出）。绘制系统主要设备配置图。

- 编排与印制

一、方案的版面编排要求如下：

（一）封面内容应包括项目名称、编制单位和编制日期。

二、 正文的版面编排格式如下：

|  | 要求 | 文字示例 |
| --- | --- | --- |
| 各章标题(一级标题) | 黑体小二加粗居中，单倍行距，段前28磅，段后20磅，章序号与章名间空一个汉字符 | 第1章 ××× |
| 二级节标题 | 黑体三号加粗顶左，单倍行距，段前24磅，段后18磅，序号与题名间空一个汉字符 | 1.1 ×××× |
| 三级节标题 | 黑体小三加粗顶左，单倍行距，段前20磅，段后16磅，序号与题名间空一个汉字符 | 1.1.1 ××× |
| 四级节标题 | 黑体四号加粗顶左，单倍行距，段前16磅，段后14磅，序号与题名间空一个汉字符 | 1.1.1.1 ××× |
| 五级节标题 | 黑体小四加粗顶左，单倍行距，段前12磅，段后10磅，序号与题名间空一个汉字符 | 1.1.1.1.1 ××× |
| 六级节标题 | 黑体五号加粗顶左，单倍行距，段前8磅，段后6磅，序号与题名间空一个汉字符 | 1.1.1.1.1.1 ××× |
| 段落文字 | 宋体小四（英文用 TimesNewRoman小四），两端对齐书写，段落首行左缩进 2个汉字符。行距 1.5倍（段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置段的行距），段前0磅，段后0磅 |  |
| 表格图形等内容文字 | 宋体五号（英文用 TimesNewRoman五号），两端对齐书写，单倍行距（数学表达式时，可根据表达需要设置段的行距），段前0磅，段后0磅 |  |
| 图序、图名 | 宋体五号居中，单倍行距，段前8磅，段后6磅 | 图表1 ××× |
| 表序、表名 | 宋体五号居中，单倍行距，段前8磅，段后6磅 | 图表2 ××× |
| 表达式 | 序号加圆括号，右顶格排 |  |

三、装订

方案应用 A4（210mm×297mm）标准大小的白纸印制，左侧装订。

- 附表

附表1格式：

单位：万元

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设备和软件购置概算明细表（按系统划分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能 指标 | 参考品牌及型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 说明 |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 网络系统软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 数据处理和存储系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 服务器设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 数据处理软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 存储设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 存储软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 应用支撑系统 （指通用工具、产品，通用应用系统） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 应用系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 信息资源建设 （指数据采集、目录、质量及标准的管理工具） |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 数据库 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 数据库服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 数据库软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 终端系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 终端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 终端软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 安全系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 安全设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 安全软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 备份系统 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 备份设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 备份软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 标准规范 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

说明：表单内容非每行必填，项目建设单位可根据实际情况选择填写。

附表2格式：

单位：万元

| 应用系统定制开发概算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 应用系统名称 | 工作量核算（人月数） |  |  |  |  | 单价 | 总价 |
|  |  | 需求分析 | 系统设计 | 软件开发 | 系统测试 | 部署实施 |  |  |
| 一 | 应用系统一 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 子系统1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 功能模块2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 应用系统二 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 子系统1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 功能模块2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 应用系统三 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 子系统1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能模块1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 功能模块2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3格式：

单位：万元

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目投资概算表 |  |  |  |
| 序号 | 费用构成及名称 | 金额 | 备注 |
| 一 | 工程建设费用 |  |  |
| 1 | 应用系统工程 |  |  |
| 2 | 系统软件 |  |  |
| 3 | 计算机网络系统工程费 |  |  |
| 4 | 主机和存储系统租赁费 |  |  |
| 5 | 信息安全系统工程费 |  |  |
| 6 | 综合布线系统工程费 |  |  |
| 7 | 机房工程费 |  |  |
| 8 | 系统集成费 |  |  |
| 9 | 硬件购置费 |  |  |
| 10 | 其他工程费 |  |  |
| 二 | 服务费用 |  |  |
| 1 | 项目管理费 |  |  |
| 2 | 咨询费 |  |  |
| 3 | 工程监理费 |  |  |
| 4 | 第三方测评费 |  |  |
| 7 | 标准规范 |  |  |
| 8 | 其他相关费用 |  |  |
| 三 | 合 计(一+二) |  |  |

说明：表单内容非每项必填，项目建设单位可根据实际情况选择填写。

附表4格式：

| 信息系统提供的共享资源预登记表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业务系统名称 | 共享数据字段概述（字段名称） | 共享条件（有条件共享或无条件共享） | 公开属性 （社会公开、政务共享、依申请公开或其他） | 共享方式（文件、接口或数据库） | 运行网络（政务内网、政务外网或专网） | 数据更新频度（实时、每月、每季度、每半年、一年或其他） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 参考文件

1.国家电子政务工程建设项目管理暂行办法；

2.国家电子政务工程建设项目可行性研究报告编制要求。